现场开工

按施工环境保障机制，协调项目开工前期工作

现场开工条件具备

便道通车

临水接入

临电接入

对接招商局、市政项目部按协议内容实施

方案符合入区协议内容

方案与入区协议内容不符合

根据供电局批复路由，对接规划建设局确定供电方案

办理用电申请（西咸供电局）

办理用电申请（西咸供电局）

市政管线未通

市政管线已通

办理打井手续

（农林水利局）

办理用水手续

（投资公司）

供水管网已投用

供水管网未投用或无供水管网

对接市政项目部，制定便道方案

（工作联系单）

入场道路

临时用电

临时用水

否

是

现场勘察是否满足开工条件

项目单位完成土地交接